Projet de réaménagement du CDI
du collège Pierre Mendès-France 79200 PARTHENAY
Françoise MAINFROID, Professeur Documentaliste
Le début du réaménagement a été commencé en 2015 au CDI du Collège Pierre Mendès France, à Parthenay, en Deux Sèvres. C’est un renouvellement progressif du mobilier du CDI qui a fait prendre conscience de l’intérêt d’une réflexion sur un réaménagement général. La visite d’un inspecteur Etablissements et Vie Scolaire a été ensuite le déclencheur.
## Le collège
Collège en centre ville qui accueille 377 élèves d’origine urbaine et rurale.
Le CDI est composé d’une salle informatique de 16 postes et d’une salle de lecture-travail contigue avec un poste sur 97 m².
Bâtiments anciens, avec le souhait de réaménager l’existant et une première salle (côté lecture) dans un premier temps.
Capacité d’accueil du CDI : 30 places assises + 37 en salle informatique (après le réaménagement).
Aucune fermeture du CDI pour travaux : début juillet puis fin août 2015 pour des peintures de menuiseries, l’installation des rayonnages et mise en place du nouvel aménagement.
### Une expertise (CANOPE 79) en concertation avec l’équipe locale
La documentaliste, l’équipe de l’administration, trois enseignants se sont impliqués pour la totalité du projet.
Les membres du conseil pédagogique ont été sollicités pour le choix des plans d’évolution du CDI.
L'équipe du CANOPE 79 (Madame Cardinal et Messieurs Ferron et Drochon) ainsi que Madame Cudennec (CANOPE 17) ont apporté un regard expert extérieur.

2008, 2011 et 2013	Renouvellement du mobilier : tables, présentoirs, banque de prêt, rayonnages fiction et enfin banquettes et chauffeuses. Achats nouveaux mobiliers dans le cadre de la dotation d’équipement du Conseil Général.
Janvier 2013	1ere visite par un inspecteur « Etablissements et Vie Scolaire » du Rectorat de Poitiers : un réaménagement est nécessaire
Fin 2013	Courrier du chef d’établissement à CANOPE 79 pour une demande d’accompagnement personnalisé pour le réaménagement du CDI
Janvier 2014	Signature du protocole entre les deux établissements
Avril 2014	Diagnostic local
Septembre 2014	Proposition d’un plan comprenant la salle de lecture et la salle informatique
Novembre 2014	Proposition de deux plans de la salle de lecture et d’un plan de la salle informatique Analyse de la base documentaire
Janvier 2015	En interne : concertation au conseil pédagogique
Avril 2015	Conclusion + Propositions de plans d’aménagement et d’achat de mobilier.

### Financement
### Sol, plafond et murs en bon état qui ne nécessitaient pas d’être changés.
- peintures : fonds propres du collège
- mobilier : dotation d’équipement Conseil Général
### Un projet qui n’est pas terminé
Ces changements plaisent beaucoup aux utilisateurs mais il reste la salle informatique à modifier.
Points positifs	Points à améliorer
Le choix du coloris « vieux rose » qui dynamise la pièce	Manque de rayonnages (à roulettes ?) = Fonds d’archives dispersé
Une meilleure surveillance des élèves	Réaménager la partie informatique
Une harmonisation et un abaissement au niveau des rayonnages (entreprise DPC Bressuire)	Création d’un espace exposition

AVANT x 2 Rayonnages en épi et banquettes de lecture dispersées.

PROJET CANOPE x1
APRES x 1Entrée des élèves et vue sur le coin lecture

APRES x1 Vue d’ensemble sur la salle